## Slide 1: 成果発表
Group-F
佐藤 義忠 安富 友香
脇田 侑輝

## Slide 2: 概要
発表者名 : 脇田侑輝
Nature Remo 3に内蔵されたセンサの情報に基づき
① ユーザに対して熱中症の予防を促す
② 任意のタイミングにおいてユーザがLINEを通じてエアコンを操作することを可能にする
※熱中症の危険性を判断する指標として不快指数を利用
（0.81 × 気温 + 0.01 × 相対湿度 × (0.99 × 気温 - 14.3) + 46.3）
Notes: 本システムは，Nature Remo 3に内蔵されたセンサの情報に基づきユーザに対して熱中症の予防を促すとともに，任意のタイミングにおいてユーザがLINEを通じてエアコンを操作することを可能にする．熱中症の危険性を判断する指標として，室内の温度・湿度から計算される不快指数を用いる．

## Slide 3: 製品の機能
① センサ情報の管理機能
・温度/湿度の取得
・不快指数の計算
・スプレッドシートへの記録
② 室内環境の自動通知機能
・温度
・湿度
・不快指数
③ エアコンの操作 / 設定機能
・運転 / 停止
・温度調節
・運転モード切替
④ その他利便性を向上させるための機能
・自動通知機能
・自動操作機能
・エラー処理機能
発表者名 : 脇田侑輝
Notes: 本システムで実現する主な機能を以下に示す．
センサ情報の管理機能
温度・湿度の取得
不快指数の計算
スプレッドシートへの記録
室内環境の自動通知機能
温度
湿度
不快指数
エアコンの操作・設定機能
運転・停止
温度調節
モード変更
その他利便性を向上させるための機能

## Slide 4: 想定する利用者の特性
リモコンによってエアコンを操作するのが面倒であると感じている
リモコンをすぐに無くしてしまう
小さな子どもがおり，子どもと同じ部屋にいない時間が多い
介護が必要な高齢の親がいる
発表者名 : 脇田侑輝
Notes: 本システムは，赤外線リモコンにより操作可能なエアコンを設置しており，LINEを使用することができるすべてのユーザが対象である．不快指数が一定の基準よりも高いときにはLINE Botが自動で通知を送るため，熱中症対策として利用することが可能である．
さらに，LINE Botを友だち追加したユーザすべてが遠隔でエアコンを操作可能であることから，特に以下のようなユーザに適している．
リモコンによってエアコンを操作するのが面倒であると感じているユーザ
リモコンをすぐに無くしてしまうユーザ
小さな子どもがおり，子どもと同じ部屋にいない時間の多いユーザ
介護が必要な高齢の親がいるユーザ

## Slide 5: 設計
以下の機能をリッチメニューから操作可能
1. 1時間毎に室内の不快指数を計測し、不快指数80以上なら不快指数をLINEに通知
2. リッチメニューからエアコンのON・OFF、温度、運転モードの変更を操作
3. リッチメニューから温度、湿度、不快指数を確認
4. リッチメニューからエアコンの設定を確認
5. リッチメニューからエアコンのON・OFFのタイマーを設定
6. リッチメニューから不快指数によって自動でエアコンを付けるモードに変更
発表者名 : 佐藤義忠
Notes: 以下の機能をリッチメニューから操作可能
1.1時間毎に室内の不快指数を計測し、不快指数80以上なら不快指数をLINEに通知
2.リッチメニューからエアコンのON・OFF、温度、運転モードの変更を操作
3.リッチメニューから温度、湿度、不快指数を確認
4.リッチメニューからエアコンの設定を確認
5.リッチメニューからエアコンのON・OFFのタイマーを設定
6.リッチメニューから不快指数によって自動でエアコンを付けるモードに変更

## Slide 6: 機能1のシーケンス図
発表者名 : 佐藤義忠

## Slide 7: 機能2のシーケンス図
発表者名 : 佐藤義忠

## Slide 8: 機能3,4のシーケンス図
発表者名 : 佐藤義忠

## Slide 9: 機能5,6のシーケンス図
発表者名 : 佐藤義忠

## Slide 10: LINE UI（リッチメニュー）
発表者名 : 安富友香
オン・オフ・温度調節
その他の機能

## Slide 11: デモンストレーション
オン・オフ・温度調節
タイマーの設定
その他の機能
発表者名 : 安富友香
自動オン機能

## Slide 12: 計画書・分担
左図の通り、
開発を分担して進めた。
役割（各責任者）
開発文書 ： 脇田侑輝
プログラム開発： 佐藤義忠
発表資料 ： 安富友香
作業自体は皆で分担して行った。また、発表資料作成に際して、
設計 ： 佐藤
仕様 ： 安富
計画書： 脇田
の役割分担で管理した。
発表者名 : 安富友香

## Slide 13: プロジェクト計画実態（中間発表通り）
7/6
要求仕様の見直し
設計見直し
7/13
  モジュールの開発開始
    Nature Remoからデータを取得しJSON形式で返す（安富）
    エアコンのON/OFFと温度をGSSに記載する（脇田）
    部屋の状態とエアコンの運転状態から通知や設定温度の変更を行う（脇田）
    Nature Remoのデータから不快指数の計算（脇田）
    LINEのメッセージによってエアコンのON/OFFの切り替え（安富）
    LINEからON /OFFのメッセージを受け取る（佐藤）
    不快指数の値を受け取りGASからLINEへ不快指数の通知（佐藤）
7/20
  機能のテスト
  修正の実行
7/27
  仕様の再確認
  成果発表資料の作成
発表者名 : 安富友香

## Slide 14: 計画振り返り
大過なく履行
発表者名 : 安富友香

## Slide 15: 感想
一人で進めていくのとはまた違った難しさがあった。
GASやAPIについての知識がほとんど0の状態からスタートしたのもあり、初めの計画が特に難しかった。
安富友香
予定していたものよりもよいものができてよかったと思う。
また、作業分担や進捗報告などの複数人で協力して作業する難しさがわかった。
佐藤義忠
LINEのリッチメニューや、プログラムの開発で2人にとても助けられた。
想定していたもの以上のシステムが作成でき良かったと思うと同時に、自分でもNature Remoを購入してみてもいいかなと感じた。
脇田侑輝

## Slide 16: プロジェクト振り返り
KEEP
PROBLEM
TRY
Google ドライブで全部を管理すること
自分の仕事じゃなくてもどんどん興味をもって進められたこと
進捗を守った開発を行えたこと・無理のないスケジュールに設定したこと
関数を増やしすぎた
→一度しか使わないやつはまとめてもよかった。
→→最初の設計部分で分割しすぎた・JavaScriptでどうしていくかの想像がついていなかった
ホウ・レン・ソウがうまく行かない
→授業内で細かく説明する形になった。
→→進捗共有のシステムが未整備（Slackの使い方）
進捗報告の雛型を作り、進捗を生んだ時は報告する。
授業時間外で作業を行える時間を設けて確認作業だけでも実施する。
次回は今回の経験を生かして、設計段階でどういう関数を作るかまで決め切るために、初期段階で機能のアイデアを出し切り、それを作り切る体制を整える